福建中医药大学旗山校区东侧围墙三角梅补植采购
招 标 文 件
福建中医药大学旗山校区东侧围墙三角梅补植采购项目，经校后勤管理处招标工作小组讨论同意，决定对该项目进行校内公开采购招标，现将有关事项通知如下：
一、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学旗山校区东侧围墙三角梅补植采购
2、采购内容及要求：（以下苗木包含栽植及一年养护期）
	序号
	项目内容
	数量
	规格及要求
	质量要求

	1
	东侧围墙三角梅（同安红）补植
	150盆
	冠*高60*100cm，土球完整，植株饱满健康，盆装苗
	栽植必须经过整理绿化地、种植土加填、脱盆栽植、施用基肥及余方弃置（整理的垃圾清运至校外）等必要步骤；一年养护期，养护期满后要求整株成活，枝叶覆盖内侧墙体及栏杆均匀，附着牢固。


3、供货时间及地点：合同签定后的 柒 日历天内送货至项目地点（福建省福州市闽侯上街邱阳路1号福建中医药大学旗山校区），并完成栽植全部工作内容和完工清场。
4、控制价：16000元。
5、质量要求：合格
二、招标方式：校内公开招标；投标人在全部满足招标文件实质性要求的前提下，采取最低价中标法。
三、投标人须知：

1、投标人资格及要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）投标人须具备含有绿化相关经营范围合格有效的独立企业法人营业执照；资格审查采取资格后审的方式。
（3）本项目不接受联合体投标。

2、投标人必须针对本项目指派一名现场负责人员，负责现场栽植管理及安全管理工作。递交投标文件时，投标人（代理人）必须提供其身份证复印件并加盖公章以做核对（并携带身份证原件备查），一位投标人（代理人）只能代表一家单位进行投标，一人持多份投标文件的不予受理。

3、不组织踏勘现场，投标人可以自行对工作现场进行考察，一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况 。
4、投标文件递交时间：即日起至2019年3月14日上午12时。（工作时间上午8时30分至12时，下午2时30分至5时）
5、投标文件递交地点：福州市闽侯县上街镇福建中医药大学旗山校区白楼三楼308室。

6、开标时间：2019年3月14日下午 3 时。
7、开标地点：福建中医药大学旗山校区求真楼附属楼后勤管理处一楼会议室

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）

四、投标文件内容：
1、法定代表人授权委托书（见附件二，为原件并加盖公章，投标代表是法定代表人则无需）；
2、营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照复印件（为复印件并加盖公章）；

3、法定代表人身份证复印件及代理人身份证复印件（为复印件并加盖公章）；
4、报价表（见附件一），所报的价格应包含苗木费、运输费、人工脱盆栽植费、整理绿化地费用、肥料费、种植土加填、余方弃置至校外的费用，养护费（养管机具、肥料及农药等费用），利润，税金及安全管理费等可能发生的全部费用；

5、承诺函（见附件三，须明确承包价格、工期及质量等，为原件加盖公章）。
五、投标文件要求：
1、所有投标文件采用打印方式，要求加盖单位公章或法定代表人章（骑缝章无效）。

2、报价表需用信封单独封装，与其他投标材料一起放入投标材料文件袋中，报价表如未单独封装的，一切后果由投标人自行承担。
3、所有文件（含报价表）需装在一个文件袋中，按规定进行密封，封面写明投标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章，无严格密封者后果自负。

4、本次招标采取资格后审的方式。

注：未按要求和投标文件组成提供资料的，视为未实质性响应，投标材料作废。
六、评标原则：

1、评标办法：本项目投标人在全部满足招标文件实质性要求的前提下，采取最低价中标法。投标人满足3家及以上可开标，若投标人不足3家，招投标小组有权决定是否开标。
2、最高限价：本项目控制价16000元作为本项目报价的最高限价，投标人报价超出控制价的，按无效报价处理。

3、定标方法：
（1）经评标小组评审，投标人在全部满足招标文件实质性要求的前提下，按最低价中标；若同等条件下，投标人报价一样，现场进行二次报价，确定中标人。最终提出壹名最低报价的投标人作为中标人。

（2）经评标小组评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。
七、付款方式：
1、合同签定后，供应商供货到位并栽植完成，经验收合格后，支付合同价款的50%；剩下50%尾款在一年养护期满并成活，经过再次验收合格后，移交时一次性付清。支付完毕且养护期结束后合同履行完毕。
2、采购款凭税务正规机打增值税发票，以转帐形式支付。
八、验收方法：
1、初次验收：按照苗木的品种、规格、数量、质量要求等在交货、栽植完工清场后进行。苗木进场需经项目管理部门验收合格后方可使用。

2、成活验收：在苗木栽植一年后进行，要求整株成活，枝叶覆盖内侧墙体及栏杆均匀，附着牢固。

九、其它说明与要求
1、本采购招标工作在福建中医药大学后勤管理处招标工作小组监督下公开进行，真正做到公开、公正、公平。

2、没有实质响应采购文件要求的，将作废标处理。
3、福建中医药大学后勤管理处招标工作小组对本招标文件拥有最终解释权。

4、附件一 〈〈福建中医药大学旗山校区东侧围墙三角梅补植采购报价表〉〉
5、附件二 〈〈法定代表人授权委托书〉〉
6、附件三 〈〈承 诺 函〉〉
7、附件四 〈〈福建中医药大学旗山校区东侧围墙三角梅补植采购合同书〉〉
                                 福建中医药大学后勤管理处招标工作小组    
                                         2019年3月11日
附件一：
福建中医药大学旗山校区东侧围墙三角梅补植采购报价表
	序号
	项目内容
	规格及要求
	单位
	数量
	苗木单价
	质量要求

	1
	东侧围墙三角梅（同安红）补植
	冠*高60*100cm，土球完整，植株饱满健康，盆装苗
	盆
	150
	        元/株
	栽植必须经过整理绿化地、种植土加填、脱盆栽植、施用基肥及余方弃置（整理的垃圾清运至校外）等必要步骤；一年养护期，养护期满后要求整株成活，枝叶覆盖内侧墙体及栏杆均匀，附着牢固。

	合计报价(人民币大写)                         整（￥：      元）
	


注： 所报的价格应包含苗木费、运输费、人工脱盆栽植费、整理绿化地费用、肥料费、种植土加填、余方弃置至校外的费用，养护费（养管机具、肥料及农药等费用），利润，税金及安全管理费等可能发生的全部费用。
本报价表共计1页，必须加盖报价单位公章。
报价单位（章）：

联   系   人：                       联系电话：  

 年   月    日
附件二：
法定代表人授权委托书
 
本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学旗山校区东侧围墙三角梅补植采购项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。  代理人无转委权。
特此委托。  
代理人：     
                                          
身份证号码： 
公司(盖章) ：
法定代表人 (签字)  ：
日期：      年    月    日
附件三

承 诺 函

至：福建中医药大学
我司愿意以        元承接贵单位“福建中医药大学旗山校区东侧围墙三角梅补植采购”项目，保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，并在  柒  日历天内完成本采购文件中的报价表内容，质量达到采购文件及合同书要求，养护期共 壹 年，自校方初次验收合格后起算。养护期一年后苗木整株成活，达到枝叶覆盖内侧墙体及栏杆均匀，附着牢固。 
承诺人：              （公章）

2019年   月   日

附件四：
福建中医药大学旗山校区东侧围墙三角梅补植采购合同书

甲方单位：福建中医药大学
乙方单位：                            
甲方委托乙方对福建中医药大学旗山校区东侧围墙三角梅进行补植采购。为了明确职责，加强配合，保证质量，确保该项目顺利进行。经双方协商，特签订如下协议：
一、项目概况：

1、项目名称：福建中医药大学旗山校区东侧围墙三角梅补植采购

2、采购内容及要求：：（以下苗木包含栽植及一年养护期）
	序号
	项目内容
	数量
	规格及要求
	质量要求

	1
	东侧围墙三角梅（同安红）补植
	150盆
	冠*高60*100cm，土球完整，植株饱满健康，盆装苗
	栽植必须经过整理绿化地、种植土加填、脱盆栽植、施用基肥及余方弃置（整理的垃圾清运至校外）等必要步骤；一年养护期，养护期满后要求整株成活，枝叶覆盖内侧墙体及栏杆均匀，附着牢固。


3、项目地点：旗山校区
4、结算方式：采购量据实结算

5、质量要求：合格
6、由甲方组织人员进行验收，验收标准按照有关规范标准及本项目质量要求。

7、合同总价：
金额（大写）：               元整（人民币        元）

二、供货时间、地点及要求

1、供货时间及地点：合同签定后的 柒 日历天内送货至项目地点（福建省福州市闽侯上街邱阳路1号福建中医药大学旗山校区），并完成栽植全部工作内容和完工清场。
２、工期延误处罚：工期每延误一天罚1000元，作为补偿甲方损失。

３、遇到下列情况，工期可顺延。

（1）因甲方变更方案造成乙方停工。

（2）不可抗拒的自然灾害。

三、组成合同的文件包括：

　　１．本合同协议书　　         ２．招标文件及投标文件
　　３．标准、规范及有关技术文件 4．报价表 

　　双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

四、付款方式：
1、采购量据实结算。

2、合同签定后，乙方供货到位并栽植完成，经验收合格后，支付合同价款的50%；剩下50%尾款在一年养护期满并成活，经过再次验收合格后，移交时一次性付清。支付完毕且养护期结束后合同履行完毕。
3、采购款凭税务正规机打增值税发票，以转帐形式支付。
单位名称：                                 
开户银行：                                         

帐    号：                                 

五、验收方法：

1、初次验收：按照苗木的品种、规格、数量、质量要求等在交货、栽植完工清场后进行。苗木进场需经项目管理部门验收合格后方可使用。

2、成活验收：在苗木栽植一年后进行，要求整株成活，枝叶覆盖内侧墙体及栏杆均匀，附着牢固。

六、双方责任
1、甲方责任

（1）甲方有权对乙方的栽植过程进行监督与指导。

（2）甲方对乙方供应的苗木验收时，对乙方提供不合格的苗木，验收期间有权拒收。
（3）乙方未按照要求栽植的，甲方有权制止，责令返工（所耗费用自理，工期不得顺延）。
2、乙方责任
（1）乙方委派　　　　　为现场负责人，负责项目的现场管理、安全管理工作及配合甲方的工作等。

（2）在协议签定后，乙方不得随意终止协议或转包他人。
（3）乙方应自觉接受甲方对其履行协议约定的监督、指导，保证在与甲方约定的期限内完成项目，并依甲方要求随时纠正或改进其工作。
（4）项目实施期间，要服从福建中医药大学的有关管理规定。
（5）乙方在项目实施期间，发生的一切安全责任，由乙方自行承担。
（6）乙方必须严格按照甲方要求进行栽种，绿化所用苗木必须包栽包活，养护期为甲方验收合格后一年。在此期间出现的由项目施工质量原因引起的一切问题均由乙方承担。
七、其他：

遇有未尽事宜，双方本着友好的原则，协商解决。如协商不成甲、乙双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、本协议一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具同等效力，自签订之日起生效。
甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

代表（签字）：                    代表（签字）：

     年    月     日                   年      月      日
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