福建中医药大学旗山校区学子林苗木移植项目
招 标 文 件
一、福建中医药大学旗山校区学子林苗木移植项目，经学校批准，现决定对该项目进行校内公开招标。
二、工程概况

1、工程名称：福建中医药大学旗山校区学子林苗木移植
2、工程地点：福建中医药大学旗山校区内（校内移植）
3、预算造价：36921元
4、下浮区间： 10%
5、计划工期：7日历天
6、绿化养护期：一年
7、工程质量要求：合格
三、招标方式：校内公开招标，在合理造价区间随机抽取中标人办法。
四、投标人须知：
1、投标人资质：本招标项目要求投标人须为具备含有园林绿化经营范围的合格有效的企业法人营业执照，不接受联合体投标。

2、投标人必须针对本项目指派一名现场负责人员，负责施工现场管理及安全管理工作。递交投标文件时，投标人（代理人）必须提供其身份证复印件并加盖公章以做核对（并携带身份证原件备查），一位投标人（代理人）只能代表一家单位进行投标，一人持多份投标文件的不予受理。

3、不组织踏勘现场，投标人可以自行对工作现场进行考察，一旦参与投标即视同已完全阅读并认同本招标文件所有相关内容、并已充分了解项目情况 。
4、投标文件递交时间：即日起至2018年4月26日上午12时。（工作时间上午8时30分至12时，下午2时30分至5时，周末休息）
5、投标文件递交地点：福州市闽侯县上街镇福建中医药大学旗山校区白楼三楼308室。

6、开标时间：2018年4月26日下午 3 时。
7、开标地点：福建中医药大学旗山校区求真楼附属楼后勤管理处一楼会议室

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）       
五、投标报价说明

1、中标人在施工过程中按包工包料的形式，甲方不再支付政策性调价，材料价格浮动费等。

六、投标文件内容：
1、法定代表人授权委托书（见附件三，为原件并加盖公章，投标代表是法定代表人则无需）；
2、营业执照复印件（副本）、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照副本复印件（为复印件并加盖公章）；

3、投标人（代理人）身份证复印件（为复印件并加盖公章）；
4、承诺函（见附件四，须明确承包价格、工期及质量等，为原件加盖公章）；

七、投标文件要求

1、投标书采用打印形式，所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，投标单位、项目名称、联系人、联系电话、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。
4、本次招标采取资格后审的方式。

注：未按要求和投标文件组成提供资料的，视为未实质性响应，为无效报价。
八、评标原则：

1、评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法，投标人满足3家及以上可开标，若投标人不足3家，招投标小组有权决定是否开标。
2、推荐中标候选人：
（1）按递交投标文件的顺序，由每个投标人代表人公开从密封箱中随机摸取号码球、登记代表该投标人的号码，并当众公布。投标人代表未按规定的时间和地点参加投标人号码的抽取的，视为自行放弃抽取中标候选人资格；

（2）由招标人从代表投标人的号码中随机抽取，仅抽取一个号码，抽中的号码对应的投标人即为本项目中标人。
九、结算方式
1、工程结算时单价按投标报价时的承诺的下浮单价为准，工程量按实结算。

2、未在工程量清单内的项目，单价按定额或信息价，参照现行定额及信息价并按投标下浮比例10%下浮后执行。不在定额或信息价中的按签证单价执行。甲方不再支付政策性调价，材料价格浮动费等。
十、付款方式
1、工程竣工验收合格后，付至合同价款的50%。待养护期过半（6个月后）并成活，同时经甲方相关审计部门结算审核批准后付至工程结算审定款的75%；剩下25%尾款在养护期（一年）满并成活后，项目经过再次验收合格后移交时一次性付清。支付完毕且养护期结束后合同履行完毕。
2、工程款凭税务发票，以转帐形式支付。

十一、其它说明与要求
1、本工程招标工作在福建中医药大学后勤管理处招标工作小组监督下公开进行，真正做到公开、公正、公平。

2、没有实质响应招标文件要求的，将作废标处理。
3、福建中医药大学后勤管理处招标工作小组对本招标文件拥有最终解释权。

4、附件一  工程预算书

5、附件二 〈〈发包价计算方式〉〉
6、附件三 〈〈法定代表人授权委托书〉〉
7、附件四 〈〈承 诺 函〉〉
8、附件五 〈〈合同范本〉〉
                                         2018年4月 24日
附件一:工程预算书

附件二：
发包价计算方式
	项号
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1   
	4.1
	工程预算造价
	36921元

	2   
	4.2
	K值取定
	K＝10%

	3   
	4.3
	发包价
	1.发包价：36921*（1-0.1）=33229元
2. 本工程的投标报价采用发包价承诺的方式。
3．本招标项目只允许有一个且不得修改的报价，即发包价。任何有选择的报价将不予接受。


附件三：
法定代表人授权委托书
 
本授权委托书声明：我            (姓名)系                  (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托                  (姓名)为我公司代理人，参加福建中医药大学旗山校区学子林苗木移植项目投标活动。代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。  代理人无转委权。
特此委托。  
代理人：     
                                          
身份证号码： 
公司(盖章) ：
法定代表人 (签字)  ：
日期：      年    月    日
附件四：

承 诺 函

至：福建中医药大学
我司愿意以发包价 33229元（预算审定价36921元下浮10%）承接贵单位“福建中医药大学旗山校区学子林苗木移植”项目施工，保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，并在  柒  日历天内完成本招标文件中的工程量清单内容，质量达到合格要求，绿化养护期 壹 年，并承诺我司在施工过程中，发生的一切安全事故由我司自行承担全部责任。 

承诺人：              （公章）

2018年   月   日

附件五：

福建中医药大学旗山校区学子林苗木移植项目合同书

甲方单位：福建中医药大学

乙方单位：                              
甲方委托乙方对福建中医药大学旗山校区学子林苗木移植项目进行施工。为了明确职责，加强配合，保证质量，确保该项目顺利进行。经双方协商，特签订如下协议：
一、项目概况：

1、项目名称：福建中医药大学旗山校区学子林苗木移植
2、项目地点：旗山校区

3、结算方式：工程量据实结算
4、质量要求：合格
5、绿化养护期：一年
6、由甲方组织人员进行验收，验收标准按照本工程量清单质量要求及《城市园林植物种植技术规程》最新版相关规范标准执行。

7、合同总价：

金额（大写）：   叁万叁仟贰佰贰拾玖   元整（人民币 33229 元）
二、施工工期
1、本工程于合同签定后  柒日历天 内竣工，并完成完工清场工作。

２、工期延误处罚：工期每延误一天罚1000元，作为补偿甲方损失。

３、遇到下列情况，工期可顺延。

（1）因甲方变更方案造成乙方停工。

（2）不可抗拒的自然灾害。（其中不可抗力的范围：不可抗力为烈度7度以上地震、8级以上(不含8级)台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。）

三、组成合同的文件包括：

１．本合同协议书　　        2．报价表或预算书 
3．招标文件　　             4.承诺函

　　双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

四、付款结算方式：
1、工程结算时单价按投标报价时的承诺的下浮单价为准，工程量按实结算。

2、未在工程量清单内的项目，单价按定额或信息价，参照现行定额及信息价并按投标下浮比例10%下浮后执行。不在定额或信息价中的按签证单价执行。甲方不再支付政策性调价，材料价格浮动费等。

3、工程竣工验收合格后，付至合同价款的50%。待养护期过半（6个月后）并成活，同时经甲方相关审计部门结算审核批准后付至工程结算审定款的75%；剩下25%尾款在养护期（一年）满并成活后，项目经过再次验收合格后移交时一次性付清。支付完毕且养护期结束后合同履行完毕。

4、工程款凭合同、税务正规发票，以转帐形式支付。

单位名称：                                 
开户银行：                                         

帐    号：                                 

五、验收方法：

1、竣工验收：按照本工程量清单质量要求及《城市园林植物种植技术规程》最新版相关规范标准执行。
2、成活验收：在绿化养护期一年满后进行，要求整株成活。

六、双方责任

1、甲方责任

（1）甲方有权对乙方的移植过程进行监督与指导。

（2）乙方未按照要求施工的，甲方有权制止，责令返工（所耗费用乙方自理，工期不得顺延）。
2、乙方责任

（1）乙方委派　　　　　为现场负责人，负责项目的现场管理、安全管理工作及配合甲方的工作等。

（2）在合同签订后，乙方不得随意终止合同或转包他人。

（3）乙方应自觉接受甲方对其履行协议约定的监督、指导，保证在与甲方约定的期限内完成项目，并依甲方要求随时纠正或改进其工作。

（4）项目实施期间，要服从福建中医药大学的有关管理规定。

（5）乙方在项目实施期间，发生的一切安全责任，由乙方自行承担。

（6）乙方必须严格按照甲方要求进行移植栽种，绿化苗木必须包栽包活，绿化养护期为甲方初次验收合格后一年。在此期间出现的由项目施工质量原因引起的一切问题均由乙方承担。

七、其他：

遇有未尽事宜，双方本着友好的原则，协商解决。如协商不成甲、乙双方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本协议一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具同等效力，自签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

      年    月     日                       年      月      日

PAGE  
9

